BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ GIẢM LÃNG PHÍ THỰC PHẨM TRONG KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG BẰNG AI DỰ ĐOÁN NHU CẦU - LẦN 3

Thời gian báo cáo: 25/04/2026

Nhóm thực hiện: Nhóm 70

I. DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÃ HOÀN THÀNH

Tuần này chưa làm tài liệu

II. TIẾN ĐỘ PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG (Giai đoạn 20/04 - 25/04/2026)

| Ngày thực hiện | Chức năng | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 20/04/2026 25/04/2026 | Viết api cho: quản lý tài khoản admin, dashboard admin (AI, nguyên liệu săsp hết và các báo cáo), Phân trang BE: quản lý tài khoản, món ăn, thống kê doanh thu. Fix các api bị lỗi server. | Huy |
| 20/04/2026 25/04/2026 | Code FE + figma +connect api: quản lý tài khoản (admin), phân trang quản lý tài khoản (admin), connect api, fix báo cáo lãng phí | Hùng |
| 20/04/2026 25/04/2026 | Code FE: Phân trang lọc tìm kiếm quản lý nguyên liệu ( máy hư chưa merge) | Tú |
| 20/04/2026 25/04/2026 | Code FE+ figma: Phân trang: quản lý tài khoản Connect api dashboard for manager + Fix - Thống kê doanh thu (manager), Tạo món (Kitchen) | Hải |
| 20/04/2026 25/04/2026 | phân trang: chi tiết món dư (lịch sử lãng phí), ngày, lọc món ăn ở quản lý tiêu thụ Manager, ngày, lọc món ăn ở quản lý tiêu thụ Manager, Fix api dashboard kitchen. | Chinh |

TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 3:

Trong giai đoạn 3, nhóm tập trung hoàn thiện hệ thống, tối ưu hiệu năng và nâng cao độ ổn định. Các API quan trọng (quản lý tài khoản, dashboard, thống kê, nguyên liệu) được xây dựng và sửa lỗi, đảm bảo hoạt động mượt mà. Giao diện frontend tiếp tục được hoàn thiện, đồng bộ với backend và cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua phân trang, tìm kiếm và lọc dữ liệu.

Bên cạnh đó, hệ thống dashboard cho các vai trò (admin, manager, kitchen) đã được nâng cấp với các chức năng theo dõi doanh thu, nguyên liệu sắp hết và báo cáo lãng phí. Các lỗi hệ thống được xử lý kịp thời, đảm bảo tính ổn định chung.

Nhìn chung, hệ thống đã được củng cố về mặt chức năng và hiệu năng, tạo nền tảng vững chắc cho việc tích hợp AI dự đoán nhu cầu và triển khai các tính năng nâng cao trong giai đoạn tiếp theo.