THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ GIẢM LÃNG PHÍ THỰC PHẨM TRONG KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG BẰNG AI DỰ ĐOÁN NHU CẦU. |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/3/2026 | Ngày kết thúc | 15/5/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Phan Long + Ngô Văn Hiếu Email: phanlong92@gmail.com Phone: 0903333080 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Phan Long Email: phanlong92@gmail.com Phone: 0903333080 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Hoàng Huy | huy04.developer@gmail.com | 0396603412 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Việt Hải | ngviehai.kb04@gmail.com | 0338891226 |
|  | Lê Quốc Hùng | hungle280204@gmail.com | 0777488329 |
|  | Châu Chinh | chauchinh1272004@gmail.com | 0792233972 |
|  | Trần Minh Tú | tranminhtu.13092004@gmail.com | 0943608034 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ GIẢM LÃNG PHÍ THỰC PHẨM TRONG KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG BẰNG AI DỰ ĐOÁN NHU CẦU. |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Việt Hải |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Việt Hải | 12/3/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Nguyễn Việt Hải | 13/3/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Phan Long | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Phan Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Hoàng Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Việt Hải | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Quốc Hùng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Châu Chinh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Minh Tú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục đích	4

1.2.	Phạm vi	4

1.3.	Tham khảo	4

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	5

2.1.	Lý do chọn đề tài	5

2.2.	Định nghĩa dự án	5

2.3.	Giải pháp đề xuất	5

2.3.1.	Mục tiêu dự án	6

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	6

2.3.3.	Các chức năng cơ bản của hệ thống	7

2.3.4.	Mô tả	8

2.3.5.	Các công nghệ ràng buộc	8

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	9

3.1.	Định nghĩa Scrum	9

3.1.1.	Mô tả Scrum	9

3.1.2. The artìacts	10

3.1.3. Process (Quá trình)	10

3.2.	Kế hoạch tổng thể	11

3.3.	Quản lý tổ chức	12

3.3.1.	Nguồn nhân lực	12

3.3.2.	Phi nhân lực	13

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

## Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v....

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | Html, css, Js | https://www.w3schools.com/html/ |
| 3 | Reactjs | https://react.dev/ |
| 4 | Nodejs | https://nodejs.org/en |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

- Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, ngành dịch vụ ăn uống như khách sạn và nhà hàng đang phát triển mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, vấn đề lãng phí thực phẩm đang trở thành một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Việc chuẩn bị nguyên liệu và chế biến món ăn thường dựa trên kinh nghiệm hoặc ước lượng thủ công, dẫn đến tình trạng dư thừa thực phẩm, gây lãng phí tài nguyên, tăng chi phí vận hành và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

- Trong thực tế, nhiều khách sạn và nhà hàng vẫn quản lý nguyên liệu và thực phẩm bằng phương pháp truyền thống hoặc các công cụ đơn giản, khiến việc theo dõi lượng tiêu thụ, kiểm soát tồn kho và dự đoán nhu cầu trở nên khó khăn. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả quản lý mà còn khiến doanh nghiệp khó đưa ra các quyết định chính xác trong việc chuẩn bị nguyên liệu và lập kế hoạch phục vụ khách hàng.

- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ phân tích dữ liệu đã mở ra nhiều cơ hội mới trong việc tối ưu hóa hoạt động quản lý. Các hệ thống ứng dụng AI có khả năng phân tích dữ liệu tiêu thụ thực phẩm trong quá khứ, nhận diện xu hướng và dự đoán nhu cầu trong tương lai. Nhờ đó, các doanh nghiệp có thể chủ động điều chỉnh lượng nguyên liệu cần chuẩn bị, giảm thiểu lãng phí thực phẩm và tối ưu hóa chi phí hoạt động.

- Xuất phát từ thực tế trên, nhóm chúng tôi quyết định thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý và giảm lãng phí thực phẩm trong khách sạn – nhà hàng bằng AI dự đoán nhu cầu”. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ các khách sạn và nhà hàng quản lý nguyên liệu, theo dõi lượng tiêu thụ thực phẩm và ứng dụng công nghệ AI để dự đoán nhu cầu sử dụng trong tương lai. Qua đó, hệ thống góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu lãng phí thực phẩm và hướng tới hoạt động kinh doanh bền vững hơn.

## Định nghĩa dự án

- Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý và giảm lãng phí thực phẩm trong khách sạn – nhà hàng bằng AI dự đoán nhu cầu” là một hệ thống phần mềm được phát triển nhằm hỗ trợ các khách sạn và nhà hàng quản lý nguyên liệu thực phẩm, theo dõi lượng tiêu thụ và giảm thiểu lãng phí thông qua việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

- Hệ thống cho phép người dùng quản lý thông tin về nguyên liệu, thực phẩm, thực đơn và lượng tiêu thụ theo thời gian. Đồng thời, hệ thống sẽ thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ thực phẩm trong quá khứ để xây dựng mô hình AI dự đoán nhu cầu thực phẩm trong tương lai. Dựa trên kết quả dự đoán, hệ thống có thể đưa ra các đề xuất về lượng nguyên liệu cần chuẩn bị, cảnh báo nguy cơ dư thừa hoặc thiếu hụt thực phẩm, giúp nhà quản lý đưa ra quyết định chính xác và kịp thời.

- Các chức năng chính của hệ thống bao gồm: quản lý nguyên liệu và tồn kho thực phẩm, theo dõi lượng tiêu thụ thực phẩm, dự đoán nhu cầu bằng AI, cảnh báo lãng phí thực phẩm, quản lý thực đơn, thống kê và báo cáo dữ liệu tiêu thụ, cũng như phân quyền và quản lý người dùng.

- Hệ thống được kỳ vọng sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho các khách sạn và nhà hàng trong việc tối ưu hóa hoạt động quản lý thực phẩm, giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

## Giải pháp đề xuất

- Hệ thống quản lý và giảm lãng phí thực phẩm trong khách sạn – nhà hàng bằng AI dự đoán nhu cầu được xây dựng nhằm hỗ trợ các nhà quản lý theo dõi và kiểm soát việc sử dụng nguyên liệu thực phẩm một cách hiệu quả.

- Người dùng khi đăng nhập vào hệ thống có thể xem, cập nhật và quản lý thông tin về nguyên liệu, thực đơn, lượng tiêu thụ thực phẩm và tình trạng tồn kho. Hệ thống sẽ thu thập dữ liệu tiêu thụ thực phẩm theo thời gian để phục vụ cho việc phân tích và dự đoán.

- Bên cạnh đó, hệ thống ứng dụng AI để phân tích dữ liệu tiêu thụ trong quá khứ và dự đoán nhu cầu thực phẩm trong tương lai, từ đó đưa ra các cảnh báo lãng phí hoặc đề xuất lượng nguyên liệu cần chuẩn bị phù hợp.

- Nhà quản trị có quyền quản lý toàn bộ hệ thống như quản lý người dùng, dữ liệu thực phẩm, theo dõi báo cáo và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

- Công nghệ thực hiện: NodeJS, ReactJS, AI/Machine Learning.
 Quy trình phát triển ứng dụng: Scrum.

### Mục tiêu dự án

- Xây dựng hệ thống quản lý và giảm lãng phí thực phẩm trong khách sạn – nhà hàng với các chức năng cơ bản như:

  - Đăng nhập, đăng xuất và quản lý tài khoản người dùng.

  - Quản lý nguyên liệu, thực phẩm và tồn kho.

  - Theo dõi lượng tiêu thụ thực phẩm theo thời gian.

  - Ứng dụng AI để dự đoán nhu cầu thực phẩm trong tương lai.

  - Cảnh báo nguy cơ lãng phí hoặc thiếu hụt thực phẩm.

  - Thống kê và báo cáo dữ liệu tiêu thụ giúp nhà quản lý đưa ra quyết định hiệu quả.

- Hệ thống giúp tối ưu việc quản lý thực phẩm, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động cho khách sạn và nhà hàng.

### Hoạt động của ứng dụng

- Hệ thống gồm 3 tác nhân chính: Nhân viên, Quản lý và Quản trị hệ thống (Admin).

  - Đối với Kitchen :
Nhân viên đăng nhập vào hệ thống để cập nhật dữ liệu sử dụng thực phẩm, nhập hoặc xuất nguyên liệu và theo dõi thông tin liên quan đến thực đơn và tồn kho.

  - Đối với Manager:
Quản lý có thể xem báo cáo thống kê, theo dõi lượng tiêu thụ thực phẩm, nhận cảnh báo lãng phí và tham khảo các dự đoán nhu cầu thực phẩm do hệ thống AI cung cấp.

  - Đối với Admin:
Admin quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm quản lý người dùng, dữ liệu thực phẩm, cấu hình hệ thống và theo dõi hoạt động của hệ thống.

- Xác định bối cảnh của hệ thống trong quá trình hoạt động trong thực tế.

Hình 2.1: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống

- Hệ thống Quản lý và giảm lãng phí thực phẩm trong nhà hàng – khách sạn bằng AI dự đoán nhu cầu được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý nguyên liệu, theo dõi lượng tiêu thụ thực phẩm và tối ưu hoạt động kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, hệ thống có 3 tác nhân chính tương tác với hệ thống gồm: Admin, Manager và Kitchen.

  - Kitchen (Nhân viên bếp):
 Nhân viên bếp là người trực tiếp sử dụng nguyên liệu để chế biến món ăn. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, Kitchen có thể thực hiện các chức năng như tạo món ăn, nhập số lượng món đã bán, cập nhật số lượng món dư, và xuất nguyên liệu từ kho để chế biến. Những dữ liệu này sẽ được hệ thống lưu trữ nhằm phục vụ cho việc theo dõi tiêu thụ thực phẩm và phân tích dữ liệu.

  - Manager (Quản lý nhà hàng):
 Manager có nhiệm vụ quản lý hoạt động liên quan đến thực phẩm và nguyên liệu trong nhà hàng. Người quản lý có thể quản lý nguyên liệu, quản lý danh sách món ăn, theo dõi lịch sử lãng phí thực phẩm, quản lý dữ liệu tiêu thụ, xem báo cáo và thống kê doanh thu. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp chức năng gợi ý nhu cầu thực phẩm bằng AI, giúp dự đoán lượng nguyên liệu và món ăn cần chuẩn bị trong tương lai để giảm thiểu lãng phí.

  - Admin (Quản trị hệ thống):
 Admin chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống. Các chức năng chính của Admin bao gồm quản lý tài khoản người dùng (tạo, khóa, chỉnh sửa thông tin), quản lý cửa hàng, theo dõi thống kê hệ thống và kiểm soát hoạt động của các tài khoản trong hệ thống. Admin cũng có thể xem danh sách cửa hàng đăng ký, danh sách món ăn và nguyên liệu để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

### Các chức năng cơ bản của hệ thống

## Đối với Kitchen (Nhân viên bếp), có thể:

  - Đăng nhập, đăng xuất hệ thống.

  - Tạo món ăn.

  - Tạo và cập nhật số lượng món dư.

  - Tạo và cập nhật số lượng món ra.

  - Cảnh báo lãng phí.

  - Gợi ý nhu cầu (AI).

  - Lịch sử lãng phí (dư thừa).

  - Xem danh sách nguyên liệu.

  - Chat Realtime.

## Đối với Manager (Quản lý), có thể:

  - Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất hệ thống.

  - Nhập và cập nhập người theo ngày.

  - Quản lý nguyên liệu

  - Quản lý món ăn

  - Quản lý tiêu thụ

  - Tạo tài khoản nhân viên.

  - Cảnh báo lãng phí

  - Gợi ý nhu cầu (AI)

  - Báo cáo

  - Thống kê doanh thu.

  - Quản lý tài khoản nhân viên (Kitchen).

  - Chat Realtime.

## Đối với Admin (Quản trị hệ thống), có thể:

  - Đăng nhập, đăng xuất hệ thống.

  - Quản lý tài khoản (Từng nhà hàng - khách sạn).

  - Quản lý cửa hàng

  - Thống kê hệ thống

  - Chat Realtime.

  - Xuất Excel (Tất cả các loại thống kê).

### Mô tả

- Hệ thống Quản lý và giảm lãng phí thực phẩm trong khách sạn – nhà hàng bằng AI dự đoán nhu cầu gồm 3 tác nhân chính: Kitchen (Nhân viên bếp), Manager (Quản lý) và Admin (Quản trị viên).

  - Kitchen (Nhân viên bếp):
 (1) Khi nhân viên bếp gửi yêu cầu đến hệ thống như tạo món ăn, cập nhật số lượng món đã bán, cập nhật số lượng món dư hoặc xuất nguyên liệu từ kho, hệ thống sẽ xử lý và phản hồi kết quả (2). Đồng thời dữ liệu sẽ được lưu trữ trong hệ thống để phục vụ cho việc theo dõi tiêu thụ thực phẩm và phân tích dữ liệu (5).

  - Manager (Quản lý):
 (1) Khi quản lý gửi yêu cầu đến hệ thống như quản lý nguyên liệu, quản lý món ăn, theo dõi lịch sử lãng phí, xem thống kê doanh thu, xem báo cáo và nhận gợi ý nhu cầu thực phẩm từ AI, hệ thống sẽ xử lý yêu cầu và phản hồi kết quả (2). Các dữ liệu liên quan sẽ được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu (5) để phục vụ việc phân tích và dự đoán nhu cầu thực phẩm.

  - Admin (Quản trị viên):
 (3) Khi quản trị viên kiểm tra và quản lý các dữ liệu của hệ thống như quản lý tài khoản người dùng, quản lý cửa hàng, theo dõi thống kê hệ thống và kiểm tra trạng thái hoạt động của các tài khoản, hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và phản hồi thông tin (4) để hỗ trợ việc quản trị hệ thống.

### Các công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng: Ứng dụng Web.

- Ngôn ngữ lập trình: JavaScript (Node.js, ReactJS).

- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL.

- Công nghệ tích hợp: Socket.io (chat realtime), AI Gemini API (dự đoán nhu cầu).

- Quy trình quản lý phát triển ứng dụng: Agile/Scrum.

#### Môi trường

- Máy người dùng cần kết nối Internet và có trình duyệt Web như Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

- Hệ thống có thể sử dụng trên các thiết bị máy tính hoặc laptop.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

#### Các ràng buộc khác

- Backend: Node.js

- Frontend: ReactJS

- Database: PostgreSQL

- AI: Gemini API để phân tích và dự đoán nhu cầu thực phẩm

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### 3.1.2. The artìacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 7 ngày | 12/03/2026 | 15/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 5 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 2 ngày | 14/03/2026 | 15/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 8 ngày | 16/03/2026 | 21/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 7 ngày | 13/03/2026 | 19/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 53 ngày | 20/03/2026 | 11/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 18 ngày | 22/03/2026 | 07/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 18 ngày | 08/04/2026 | 24/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 17 ngày | 25/04/2026 | 11/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 2 ngày | 12/05/2026 | 13/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 2 ngày | 14/05/2026 | 15/05/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Phan Long Ngô Văn Hiếu |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Nguyễn Hoàng Huy Nguyễn Việt Hải Lê Quốc Hùng Trần Minh Tú Châu Chinh |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Nguyễn Hoàng Huy |

### Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  | 12-03-2026 |
| 2 | JavaScript | Programing Language | Yes | 1 |  | 12-03-2026 |
| 3 | PostgreSQL, VSCode | Tools | Yes | 2 |  | 12-03-2026 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 |  | 12-03-2026 |